О ходе проведения аварийно-восстановительных работ в трёх посёлках Калмыкии пострадавших от шквалистого ветра

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 10.11.2019 19:11 |
| **О ходе проведения аварийно-восстановительных работ в трёх посёлках Калмыкии пострадавших от шквалистого ветра** |
|  |
| По состоянию на 07.00 20.08.2015г. выполнены следующие мероприятия:    - восстановлено на 90% газоснабжение в п. Кевюды, Ики- Бурульского района, окончание работ по газу планируется к 12.00 сегодня;    - силами спасателей территориальной поисково-спасательной службы Республики Калмыкия восстановлена кровля в 2-х домовладениях ветеранов ВОВ п. Кевюды;    - восстановлено электроснабжение  на 100% п. Первомайский Приютненского района;    - восстановлена кровля в 5-и домовладениях п. Первомайский;    - проведена предварительная оценка материального ущерба в п. Первомайский Приютненского района.    - в соответствии с распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 19 августа 2015 года №288-р Министерством финансов Республики Калмыкия дано поручение выделить 1 миллион 500 тысяч рублей Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Калмыкия для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ;    - проведено наращивание группировки сил и средств. Прибыли на восстановительные работы бригады РЭС Целинного, Яшкульского, Городовиковского и Приютненского районов в составе 37 человек 12 единиц техники.       Итого не подключенными к газоснабжению остается 11 домов в п. Кевюды; 128 домов с поврежденной кровлей, из них в п. Кевюды - 56, п. Маныч - 27, п. Первомайский – 45.       Спланировано на сегодня выполнение ряда мероприятий, а именно:    1.Продолжение оценки нанесенного ущерба по Ики-Бурульскому району;    2.Контроль проведения аварийно-восстановительных работ;    3.Восстановление газо и электроснабжения населения;    4.Ремонтные работы по восстановлению кровли домов;    5.Доставка стройматериала в Ики-Бурульское  РМО  в составе 3000 листов шифера, цемента в количестве 5 тонн, 15 тонн песка, 5м3 обрешетки. Время прибытия стройматериалов к 15 часам сегодня;    6. Подключения резервного  источника электропитания «РИСЭ», общей мощностью 130 киловатт в п. Маныч.         В районах происшествия находятся 4 оперативные группы, из них 1 ОГ ГУ МЧС России по РК, 1 ОГ ЦУКС ГУ МЧС России по РК и 2 ОГ местных гарнизонов пожарной охраны, которые осуществляют контроль за развитием обстановки.        В настоящее время проводятся мероприятия по обследованию территорий на предмет оценки причиненного ущерба и определения объемов предстоящих работ. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2025 |